|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del Proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Duración | Progreso | Días completados |
| Licitación Columnas de Alumbrado | 1/2/2022 | 3/3/2022 | 30 | 100% | 30 |
| Fabricación de Columnas | 2/3/2022 | 1/4/2022 | 30 | 100% | 30 |
| Colocación de Columnas de Alumbrado | 1/4/2022 | 30/7/2022 | 120 | 100% | 120 |

